Załącznik Nr 4 do

Uchwały Nr XVIII/80/05

Rady Gminy Jasionówka

z dnia   11 lutego 2005 r                                                                                                                                                                              Wykaz zadań inwestycyjnych i środki na ich realizację w 2005 roku.

| Nazwa zadania inwestycyjnego |  |  | rok | wartość | dotychczas | pozostało | środki wyn. |  |  | w tym |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i jego lokalizacja |  |  | rozpocz. | kosztorys | poniesione |  | z planów | środki | wpłaty | środki z | dotacje | kredyty i | Inne |
|  |  |  | zakończ. | zadania | wydatki /do | do realizac. | na 2005 | własne | ludności | budż. | bezzwrotne | pożyczki | partycyp |
|  |  |  |  |  | końca ub. r./ | inwestyc. |  | budżetowe. |  | państwa | z f-szy cel. EFRR |  | innych |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| ZADANIA KONTYNUOWANE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozbudowa wodociągów wiejskich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) kol.Kalinówka Kr.wieś Kąty - Łękobudy,kol Milewskie - Połączenie wodociągu „Słomianka” i „Jasionówka „ |  |  | 03/05 04/06 04/06 | 1041200 1100000 400000 | 34200 7306 | 1007000 1100000 392694 | 258000 25000 5500 | 58000 25000 5500 |  |  | 749000X | 200000 |  |
| Modernizacja dróg gminnych, w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Słomianka –Kamionka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - II etap odcinek 2=200do 3+521 |  |  | 03/05 | 1030164 | 4200 | 1025964 | 160694 | 60694 |  | 101797X | 763473X | 100000 |  |
| ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE wodociągi - wodociąg na ul. Lipowej w Jasionówce |  |  | 2005 | 30000 |  | 30000 | 30000 | 30000 |  |  |  |  |  |
| - oczyszczalnie przyzagrodowe drogi - wymiana chodników –współfinansow - asfaltowanie drogi powiatowej – współfinansowanie - projekt drogi Kąty |  |  | 05/07 2005 05/06 05/06 | 40000 1050000 |  | 40000 7000 1050000 | 10000 40000 7000 25000 | 10000 40000 7000 25000 |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  | x | x | 45706 | 4652658 | 561194 | 261194 |  | 101797 | 763473 | 300000 |  |

X - kwoty prognozowanE