- Załącznik Nr 4

- do uchwały Nr X/51/04

- Rady Gminy Jasionówka

- z dnia 30 marca 2004 r

- Wykaz zadań inwestycyjnych i środki na ich realizację w 2004 roku.

| Nazwa zadania inwestycyjnego |  |  | rok | wartość | dotychczas | pozostało | środki wyn. |  |  | w tym |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| i jego lokalizacja |  |  | rozpocz. | kosztorys | poniesione |  | z planów | środki | wpłaty | środki z | dotacje | kredyty i | Inne |
|  |  |  | zakończ. | zadania | wydatki /do | do realizac. | na 2004r | własne | ludności | budż. | bezzwrotne | pożyczki | partycyp |
|  |  |  |  |  | końca ub. r./ | inwestyc. |  | budżetowe. |  | państwa | z f-szy cel. SAPARD |  | innych |
|  | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| ZADANIA KONTYNUOWANE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozbudowa wodociągów wiejskich |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| w tym: 1) kol.:,Kamionka,Słomianka Jasionóweczka |  |  | 03/04 | 380300 | 16682 | 363618 | 363618 | 90993 |  |  | 272625* |  |  |
| - kol.Kalinówka Kr.wieś Kąty - Łękobudy,kol Milewskie - Połączenie wodociągu „Słomianka”i „Jasionówka” |  |  | 03/05 04/05 04/05 | 450000 400000 400000 | 903 | 450000 400000 399097 | 10000 10000 | 10000 10000 |  |  |  |  |  |
| Budowa garaży przy OSP i urzędzie gm |  |  | 03/04 | 50008 | 24018 | 25990 | 25990 | 15990 |  |  |  |  | 10000* |
| Modernizacja dróg gminnych, w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Krasne Folwarczne |  |  | 03/04 | 791715 | 10880 | 780835 | 780835 | 95299 |  |  | 585536* | 100000 |  |
| 2) Słomianka –Kamionka, w tym: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - I etap odcinek 0+017 do 2+200 - II etap odcinek 2=200do 3+521 |  |  | 03/04 03/05 | 970384 1005937 | 15617 4200 | 954767 1001737 | 954767 | 124767 |  |  | 630000* | 200000 |  |
| Drenaż wokół budynku szkoły i gim. |  |  | 03/04 | 60300 | 40300 | 20000 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |
| ZADANIA NOWOROZPOCZYNANE Wymiana karoserii w samochodzieOSP Zakup komputerów w administracji |  |  | 2004 2004 | 10000 15000 |  | 10000 15000 | 10000 15000 | 10000 15000 |  |  |  |  |  |
| Remont budynku edukacyjnego |  |  | 2004 | 40250 |  | 40250 | 40250 | 23350 |  | 16900* |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  | x | 4573894 | 112600 | 4461294 | 2230460 | 415399 |  | 16900 | 1488161 | 300000 | 10000 |

- * - kwoty prognozowane