Raport pokontrolny

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Jasionówce

Kontrola przeprowadzona została w dniach 7-15.12.2009 r. przez Genowefę Pianka – Skarbnika Gminy i Andrzeja Kloza - Sekretarza Gminy, działających na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Jasionówka Nr 178/09 z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli finansowej 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jasionówce oraz upoważnień z dnia 7 grudnia 2009 r.

I. Zakres kontroli

Kontroli poddano działania związane z remontem (wymianą) instalacji elektrycznej w ZS-P oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole z ostatniej kontroli.

II. Ustalenia ogólne

Kierownikiem kontrolowanej jednostki od dnia 1 września 2003 r. jest Pan Jacek Kochański, powołany na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce Zarządzeniem Nr 32/03 Wójta Gminy Jasionówka z dnia 1 września 2003 r. oraz Zarządzeniem Nr 94/08 Wójta Gminy Jasionówka z dnia 1 września 2008 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce. 
Księgowość budżetową prowadzą:

- Główna księgowa - Pani Łucja Teul - zatrudniona na tym stanowisku od dnia 01.10.2007 r.,

- Pani Teresa Karłuk - zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. księgowości, kadr i administracji od dnia  01.09.2003 r.

Obsługę finansowo–księgową Zespół Szkolno–Przedszkolny prowadzi we własnym zakresie.

Kierownik jednostki powierzył na piśmie Głównej księgowej obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości. Zakres czynności przyjęty został i podpisany przez księgową dnia 01.10.2007 r. Kierownik jednostki powierzył na piśmie Pani Teresie Karłuk specjaliście ds. księgowości, kadr 
i administracji obowiązki w zakresie obsługi kasowej jednostki, spraw kadrowych łącznie z naliczaniem płac, sprawy BHP w zakładzie. Zakres czynności przyjęty został i podpisany dnia 01.09.2003 r.

III. Ustalenia w zakresie czynności związanych z remontem (wymianą) instalacji elektrycznej

Kontrolę rozpoczęto w dniu 7.12.2009 r. W tym dniu Dyrektor ZS-P złożył wyjaśnienia w związku 
z działaniami dotyczącymi remontu (wymiany) instalacji elektrycznej. Nie przedłożył natomiast zawartych umów, kosztorysów, protokołów odbioru. W/w dokumenty zostały dostarczone kontrolującym w dniu 8.12.2009 r. Z wyjaśnień Dyrektora oraz przedstawionych dokumentów wynika, że:

- w/w działania Dyrektor rozpoczął po uzgodnieniu celowości ich wykonania z Wójtem Gminy (zapewnienie odpowiedniego oświetlenia w przedszkolu zalecał Państwowy Powiatowy Inspektor  Sanitarny w Mońkach);

- ponieważ szacowany koszt wymiany instalacji nie przekraczał kwoty 14 tys. euro, Dyrektor nie zastosował ustawy prawo zamówień publicznych;

- zebrano oferty dwóch firm na wymianę opraw oświetleniowych w budynku Przedszkola w Jasionówce: Zakładu Wykonywania Instalacji i Pomiarów Elektrycznych Jarosław Świsłocki, 19-100 Mońki, ul. Wojska Polskiego 44/15 z dnia 15.04.2008 r. na kwotę 10000 zł oraz Zakładu Instalatorstwa Elektrycznego inż. Tadeusz Bułkowski, 19-100 Mońki, ul. Tysiąclecia 25D/9 z dnia 15.04.2008 r. na kwotę 12500 zł;

- jako korzystniejsza została wybrana oferta ZWIiPE za kwotę 10000 zł;

- w dniu 06.05.2008 r. Dyrektor zawarł umowę o dzieło z w/w firmą na: wykonanie wymiany opraw oświetleniowych w pomieszczeniach budynku przedszkola – termin realizacji od 20.05.2008 r. do 31.12.2008 r., za kwotę 7900 zł, zgodnie z załączonym dokumentem z dnia 29.04.2008 r., który zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora jest kosztorysem do w/w umowy (brak podpisów zarówno Wykonawcy jak i Zamawiającego), zawierającym wykaz pomieszczeń i opraw oświetleniowych i żarówkowych do wymiany (klasa nr 14 - OKN 2x36W szt. 8 – 720 zł, klasa 0-2 OKN 2x36W szt. 8 – 720 zł, klasa 0-5 OKN 2x36W szt. 15 – 1350 zł, korytarz OKN 2x36W szt. 5 – 450 zł, pokoje nr 11 i 12 OKN 2x36W szt. 4 – 360 zł, łazienki nr 06, 07, 10 WC nr 08 LENA do 100W szt. 8 – 320 zł, gabinet nr 09 OKN 2x36W szt. 2 – 180 zł, zmywalnia nr 13 OPK 2x36W szt. 4 – 480 zł, sztania nr 15 OKN 2x36W szt. 4 – 360 zł, hol główny, składówka nr 17 LENA do 100W szt. 5 – 200 zł – razem materiały 5140 zł) oraz szacunkowy koszt robocizny 2760 zł; łącznie materiały i robocizna 7900 zł;

- w dniu 22.12.2008 r. zgodnie z załączonym protokołem odbioru Komisja w składzie Dyrektor i Wicedyrektor ZS-P oraz Wykonawca dokonała odbioru części w/w robót, aczkolwiek w protokole stwierdzono, że „Komisja sprawdziła wykonanie robót na podstawie w/w umowy i stwierdziła, że roboty zostały wykonane zgodnie z zakresem umowy” oraz „Postanawia się odebrać roboty o wartości 5000 zł, pozostałe roboty przenosi się na rok 2009”;

- Dyrektor przedstawił Rachunek nr 28/08 wystawiony przez ZWIiPE z dnia 22.12.2008 r. – częściowy za wymianę opraw oświetleniowych w budynku przedszkola w Jasionówce, na kwotę 5000 zł;

- w dniu 7.01.2009 r. Dyrektor Zespołu zawarł kolejną umowę o dzieło z ZWIiPE na: wykonanie pozostałych prac z umowy z dnia 6.05.2008 r., wymianę opraw oświetleniowych w kuchni przedszkola, przebudowę instalacji elektrycznej w sali nr 05, przebudowę instalacji elektrycznej w łazienkach, wymianę wyłączników oraz gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach przedszkola – termin realizacji od 28.01.2009 r. do 31.12.2009 r., za kwotę 5700 zł, zgodnie z załączonym dokumentem z dnia 7.01.2009 r., który zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektora jest kosztorysem do w/w umowy (podpisanym przez Wykonawcę), zawierającym wykaz pomieszczeń oraz prac (kuchnia OPK 2x36W szt. 8 – 960 zł, robocizna wraz z naprawą instalacji elektrycznej w kuchni – 640 zł, dodatkowa przebudowa i naprawa instalacji elektrycznej w Sali 0-5 – 460 zł, j.w. w łazienkach – 320 zł, wymiana wyłączników oraz gniazd wtyczkowych – 420 zł – łącznie 2800 zł);

- kontrolującym przedstawiono też wykaz materiałów zużytych do wymiany opraw oświetleniowych oraz naprawy i przebudowy instalacji elektrycznej w budynku przedszkola w Jasionówce z dnia 24.11.2009 r. podpisany przez Wykonawcę, na kwotę 7428 zł, w tym: oprawa oświetleniowa OKN 2x36W 46 szt. – 4140 zł, oprawa oświetleniowa OPK 2x36W 12 szt. – 1440 zł, świetlówka 36W 116 szt. – 928 zł, oprawa LENA 13 szt. – 520 zł, żarówka 60W 13 szt. – 13 zł, wyłącznik podtynkowy 10 szt. – 120 zł, gniazdo podtynkowe 10 szt. – 100 zł, listwa montażowa 35x15 20 mb – 60 zł, kołki montażowe 160 szt. – 32 zł, materiały pomocnicze 1 kpl. – 75 zł;

- w dokumentach z dnia 29.04.2008 r. oraz 7.01.2009 r., stanowiących zdaniem Dyrektora, kosztorysy do zawartych umów o dzieło, nie uwzględniono świetlówek 36W 116 szt. – 928 zł, żarówek 60W 13 szt. – 13 zł zawartych w w/w wykazie;

- w dniu 26.11.2009 r. zgodnie z załączonym protokołem, Komisja w składzie Dyrektor i Wicedyrektor ZS-P oraz Wykonawca dokonała odbioru robót: wykonanie pozostałych prac z umowy z dnia 
6.05.2008 r., wymiana opraw oświetleniowych w kuchni przedszkola, przebudowa instalacji elektrycznej w sali nr 05, przebudowa instalacji elektrycznej w łazienkach, wymiana wyłączników oraz gniazd wtyczkowych w pomieszczeniach przedszkola; w protokole stwierdzono: „Komisja sprawdziła wykonanie robót na podstawie w/w umowy i stwierdziła, że roboty zostały wykonane zgodnie z zakresem umowy” oraz „Postanawia się odebrać roboty o wartości 5700 zł”;

- Dyrektor przedstawił Rachunek nr 23/09 wystawiony przez ZWIiPE z dnia 27.11.2009 r. – końcowy za wymianę opraw oświetleniowych oraz naprawę instalacji elektrycznej w budynku przedszkola, na kwotę 5700 zł.

- ponadto Dyrektor ZS-P stwierdził, że działania związane z remontem (wymianą) instalacji elektrycznej w przedszkolu uzgadniał w Panią Wójt.

Jak ustalono, Dyrektor ZS-P w Jasionówce nie posiada trwałego zarządu jako formy władania nieruchomościami przez jednostkę organizacyjną. Pismem Nr Or.4317-56/08 z dnia 20.11.2008 r. Wójt Gminy zwrócił się z prośbą do Dyrektora o niewykonywanie czynności wykraczających poza zakres zwykłego zarządu w stosunku do nieruchomości, w których mieści się Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Jasionówce, a w szczególności do wynajmowania pomieszczeń, wykonywania remontów i zmiany przeznaczenia lokali bez zgody Wójta. W w/w piśmie Wójt pouczył też Dyrektora, że niezbędne jest unormowanie podstawy prawnej na jakiej Dyrektor dysponuje nieruchomościami, w których znajdują się pomieszczenia szkolne. Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku stoi bowiem na stanowisku (Wystąpienie pokontrolne RIO z dnia 14.02.2008 r.), zgodnie z art. 43 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 10 i art. 45 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), że formą prawną władania nieruchomością przez gminną jednostkę organizacyjną jest trwały zarząd, ustanawiany przez Wójta w drodze decyzji administracyjnej. Z wnioskiem o ustanowienie trwałego zarządu występuje jednostka organizacyjna, zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Wójt Gminy wielokrotnie ustnie informował Dyrektora o konieczności uregulowania w/w spraw. Do dnia kontroli Dyrektor ZS-P nie wystąpił jednak o ustanowienie trwałego zarządu. Tym samym nie posiadał upoważnienia (podstawy prawnej) do zawarcia w/w umów o dzieło. W trakcie kontroli Dyrektor stwierdził, że w/w pismo otrzymał w grudniu 2008 r., a zatem nie wiedział, że nie mógł zawrzeć umowy z dnia 6.05.2008 r. Jednakże wiedzę taką posiadał w momencie podpisywania umowy z dnia 7.01.2009 r.

Stwierdzić należy, że zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych, zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.). Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest także dokonanie zmiany w budżecie lub planie finansowym jednostki sektora finansów publicznych bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia (art. 10 w/w ustawy). Ponadto naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dokonanie wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia (art. 11 ust. 1 w/w ustawy). Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest dopuszczenie przez kierownika jednostki sektora finansów publicznych do dokonania wydatku powodującego przekroczenie kwoty wydatków ustalonej w rocznym planie finansowym jednostki wskutek zaniedbania lub niewypełnienia obowiązków w zakresie kontroli finansowej (art. 11 ust. 2 w/w ustawy).

Jak wspomniano wyżej, przedstawione dokumenty z dnia 29.04.2008 r. oraz 7.01.2009 r. stanowiące zdaniem Dyrektora kosztorysy do zawartych umów o dzieło oraz wykaz zużytych materiałów zawierają rozbieżności co do zakresu wykonanych robót na kwotę 941 zł. W w/w dokumentach zbyt ogólnie określono też dodatkową przebudowę i naprawę instalacji elektrycznej w sali nr 0-5 i łazienkach, nie wykazując zakresu przebudowy i naprawy, a jedynie jej koszt – łącznie 780 zł. Nieprecyzyjnie określono też przedmiot umów o dzieło nie wskazując dokładnego zakresu prac. Utrudniło to dokonanie należytego odbioru wykonanych prac. Zawarte umowy nie precyzują także sposobu ani terminu dokonywania odbioru. Zawierają jedynie stwierdzenie, że „Odbiór dzieła nastąpi w siedzibie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jasionówce w terminie 14 dni na podstawie protokołu odbioru”. Odbiór powinien nastąpić po zawiadomieniu Wykonawcy o zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy. Ponadto przy dokonywaniu czynności odbioru w 22.12.2008 r., skoro był to odbiór częściowy, należało wskazać zakres wykonanych prac oraz wymienić, które zadania nie zostały wykonane i wyznaczyć termin ich realizacji. Następnie zaś po zawiadomieniu przez Wykonawcę o wykonaniu brakujących elementów ponownie dokonać czynności odbioru – końcowego. Najpierw należało zakończyć wykonywanie umowy z dnia 6.05.2008 r., a następnie (jeżeli było to konieczne) zmierzać do zawarcia nowej umowy obejmującej konieczny do wykonania zakres robót. Mógł być też zawarty aneks do w/w umowy zmieniający jej zakres lub termin realizacji. W kontrolowanym przypadku w obydwu umowach o dzieło pokrywał się częściowo zakres prac. Zaznaczyć jednak należy, że jak wspomniano wyżej, Dyrektor ZS-P nie miał upoważnienia do zawierania w/w umów.

IV. Ustalenia w zakresie wykonania zaleceń pokontrolnych zawartych w protokole z ostatniej kontroli.

Sprawdzono wykonanie zaleceń dotyczących:

- Naliczania i wypłacania wynagrodzenia pracowników administracyjnych i obsługi zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz niezwłocznie po zmianie przepisów.

- Rozliczania wydatków związanych z programem pomocy państwa w zakresie dożywiania, wykazywania rzeczywistej liczby wydanych posiłków z uwzględnieniem nieobecności dzieci 
i uczniów objętych programem.

- Kalkulacji dodatkowego kosztu sporządzania posiłków dla osób dorosłych po każdej zmianie cen jej składników - nie częściej niż raz w miesiącu i nie rzadziej niż raz na kwartał.

- Uaktualnienia Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych oraz stosowania zapisów Regulaminu podczas przyznawania świadczeń.

Ad. 1. Sprawdzono wyrywkowo sposób naliczania i wypłacania wynagrodzeń pracowników administracyjnych i obsługi – Intendentka: od dnia 1.07.2009 r. (porozumienie zmieniające) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 1848 zł (V kategoria zaszeregowania) oraz dodatek za wieloletnią pracę 20% wynagrodzenia zasadniczego, w miesiącu sierpniu i listopadzie otrzymała premie uznaniowe w wysokości 25% wynagrodzenia zasadniczego, w dniu 23.11.2009 r. dokonano zmiany uposażenia na kwotę 1968 zł (wynagrodzenie zasadnicze), pozostałe warunki umowy pozostały bez zmian. Ustalone wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatków (w tym premii) były zgodne 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników ZS-P.

Ad. 2. Rozliczania wydatków związanych z programem pomocy państwa w zakresie dożywiania dokonywane były poprzez wykazywanie rzeczywistej liczby wydanych posiłków z uwzględnieniem nieobecności dzieci i uczniów objętych programem.

Ad. 3. Zgodnie z wyjaśnieniami Głównej księgowej ZS-P kalkulacji dodatkowego kosztu sporządzania posiłków dla osób dorosłych dokonywano zgodnie z zaleceniem, tj. na koniec III kwartału oraz 
w grudniu, po zmianach wynagrodzeń dokonanych w listopadzie br.

Ad. 4. Dyrektor przedstawił zmiany w Zakładowym Regulaminie Świadczeń Socjalnych w zakresie wskazanym w Raporcie pokontrolnym z dnia 30.06.2009 r. Zapisy Regulaminu stosowano podczas przyznawania świadczeń.

V. Zalecenia:

  - Nie wykonywać czynności wykraczających poza zakres udzielonych upoważnień 
w szczególności w stosunku do mienia Gminy.

  - Przy zawieranych umowach precyzyjnie określać przedmiot umowy, sposób odbioru.

  - W przypadku wątpliwości konsultować sprawy z właściwymi osobami, w szczególności 
z Wójtem Gminy, Radcą prawnym, Skarbnikiem Gminy, Sekretarzem Gminy.

Na tym protokół zakończono, odczytano i podpisano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

Jasionówka dn. 21.12.2009 r.

Podpisy:

1. /-/ Genowefa Pianka								/-/ Jacek Kochański

(Genowefa Pianka – Skarbnik Gminy)						(Dyrektor ZS-P w Jasionówce)

2. /-/ Andrzej Kloza

(Andrzej Kloza – Sekretarz Gminy)